**Дополнительное соглашение №1**

**к Договору на внедрение информационной системы управления складом №140ДВ**

**от «15» июля 2022 года**

**г. Москва «19» октября 2022 г.**

**ООО «РОСМЭН»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Исаевой Марии Павловны, действующего на основании Доверенности №2 от 01.06.2022 г., с одной Стороны, и

**ООО «Топлог»**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Генерального директора Гладкова Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны,

заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору на внедрение информационной системы управления складом №140ДВ от «15» июля 2022 года (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Стороны договорились увеличить продолжительность работ по третьему этапу на 3 рабочих дня, четвертому этапу на 4 рабочих дня;
2. Читать пункты 3.1.4 и 3.1.5. в следующей редакции:

3.1.4. Продолжительность работ по третьему этапу – в течение 21 рабочего дня с даты приемки Заказчиком результата работ по второму этапу, при условии предоставления Заказчиком Исполнителю списка обучаемых лиц и материального оснащения процесса подготовки (рабочее место для обучаемого – ЭВМ, доступ к программам 1С и TopLog WMS и т.д.);

3.1.5. Продолжительность работ по четвертому этапу – в течение 18 рабочих дней с даты приемки Заказчиком результата работ по третьему этапу;

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиямидоговора на внедрение информационной системы управления складом №140ДВ от «15» июля 2022 года и действующим гражданским законодательством РФ.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

## Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ООО «РОСМЭН»** | **Исполнитель**  **ООО «Топлог»** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Исаева М.П. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гладков К.Н./ |